水都小镇金都路东延线道路工程

竞争性谈判文件

采购项目编号：440608-201904-4005-0009

| 佛山市三水西南百达通投资控股有限公司 | 编制 |
| --- | --- |
| 佛山市安立信招标代理有限公司 |  |

2019年4月

目    录

第一部份 谈判邀请函	3

第二部份 采购项目内容	7

一、项目概况	8

二、供应商资格要求	8

三、本项目确定供应商数量	9

四、本项目预算	9

五、本项目工作内容	9

六、施工工程量图纸	9

七、本项目商务要求	9

八、付款方式	10

九、其他要求	10

第三部份  谈判须知	12

一、说  明	13

二、谈判文件	15

三、竞争性谈判响应文件的编制	15

四、谈判报价要求	15

五、谈判保证金	16

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	17

七、竞争性谈判响应文件的修改及撤回	18

八、谈判的步骤	18

九、评定成交的评审方法和标准	21

十、确定成交供应商办法	22

十一、质疑	22

十二、签订合同	23

十三、适用法律	23

附表：	23

第四部份　合同书格式	25

建设工程施工合同	26

第一部分 合同协议书	27

第二部分 通用合同条款	30

第三部分 专用合同条款	31

第五部份　投标文件格式	56

一、自查表	58

二、资格性文件	59

三、商务部分	72

五、价格部分	76

附件1：中小企业声明函	78

附件2：监狱企业声明函	79

附件：放弃投标说明书	80

# 第一部份 谈判邀请函

谈判邀请

佛山市安立信招标代理有限公司受采购人佛山市三水西南百达通投资控股有限公司的委托，就“水都小镇金都路东延线道路工程”进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目简要

1、采购项目编号：440608-201904-4005-0009

2、采购项目名称：水都小镇金都路东延线道路工程

下文所称“项目”或“本项目”除专门冠名外均指“水都小镇金都路东延线道路工程”。

3、采购数量：（详见“采购项目内容”）。

4、采购项目预算：人民币2,218,984.02元。

二、供应商资格要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，并具备有效的营业执照。

3、供应商必须具有具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质。

4、供应商必须具备建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》。

5、供应商应有良好信誉，并持有佛山市（区）行业行政主管部门颁发的有效的《佛山市建筑行业诚信手册》或佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件；有效是指诚信管理系统状态显示为“正常”。

注：《佛山市建筑行业诚信手册》的有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

6、供应商拟担任本工程项目负责人：须具备市政工程相关专业中级（或以上级）职称，且须具备注册于供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在外省注册的建造师必须是市政公用工程专业一级注册建造师或一级临时注册建造师）；在广东省内注册的二级建造师可提供 “取得二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）

7、供应商拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取。

8、供应商拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。需提供供应商近半年（扣除发布采购公告当月往前顺推6个月，即2018年10月至2019年3月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

9、供应商拟派专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），且为供应商在职人员。需提供供应商近半年（扣除发布采购公告当月往前顺推6个月，即2018年10月至2019年3月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

10、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料】

本项目不接受联合体投标、不允许分包或转包。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、获取谈判文件的时间、地点、方式及谈判文件售价

1、获取《谈判文件》方式：供应商自行前往购买：

采购人委托佛山市三水区西南公共资源交易中心接受投标报名。符合资格的供应商应当2019年  4月26日至2019年5月5日（每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:30，法定节假除外）到佛山市三水区西南街道公共资源交易中心首层前台（佛山市三水区西南街道河口车仔路18号）持下列相关资料进行报名，（逾期不予受理）：

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）附有法定代表人身份证复印件的法定代表人证明书；

（3）附有受托人身份证的委托书；

（4）资质证书副本复印件、《安全生产许可证》复印件、《佛山市建筑行业诚信手册》复印件或电子版打印件；

（5）提供担任本工程项目负责人的市政工程相关专业中级（或以上级）职称，且须具备注册于供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在外省注册的建造师必须是市政公用工程专业一级注册建造师或一级临时注册建造师）复印件；若在广东省内注册的二级建造师可提供“取得二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件，并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）复印件、身份证复印件、有效社保证明材料（供应商所属当地社保管理部门出具的证明）复印件。（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）

（6）专职安全员C证复印件、身份证复印件、有效的社保证明材料（供应商所属当地社保管理部门出具的证明）复印件；

（7）广东省以外的供应商提供进粤企业及人员信息备案的网页打印件。（如有）

(以上资料一式两份，复印件或打印件的资料须加盖公章并提交原件查验，查验后退回)。

2、谈判文件售价：人民币300元/套，售后不退。

3、供应商须凭银行出具的汇款凭证及报名回执方可到采购代理机构获取《谈判文件》。（开户银行：建设银行佛山东海蓝湾分理处；账号：44001667171053001453；收款人：佛山市安立信招标代理有限公司。）

4、招标代理机构只接受已报名并购买了本项目《谈判文件》的供应商提交的《响应文件》。

四、谈判响应文件递交时间：2019年5月9日上午9：30～10：00（北京时间）

五、谈判响应文件递交地点：佛山市三水区西南街道公共资源交易中心指定开标室。（地址：佛山市三水区西南街道河口车仔路18号。）

六、谈判时间：2019年5月9日上午10：00（北京时间）

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

采购人地址：佛山市三水区西南街道河口车仔路18号10号楼

采购人联系人：蒋先生     联系电话：0757-87618971

2、采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：佛山市安立信招标代理有限公司

采购代理机构地址：佛山市三水区西南街道康乐路11号202

采购代理机构联系人：黎小姐

采购代理机构联系电话：0757-87733362

佛山市安立信招标代理有限公司

2019年4月26日

# 第二部份 采购项目内容

# 一、项目概况

本次拟建项目位于佛山市三水区，地处佛山市中部地区，为水都小镇金都路东延线，主要通过新建一条全长约230米，宽约12米，设计速度为30km/h的道路，完善水都小镇周边道路网，促进区域经济发展。

# 二、供应商资格要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，并具备有效的营业执照。

3、供应商必须具有具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质。

4、供应商必须具备建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》。

5、供应商应有良好信誉，并持有佛山市（区）行业行政主管部门颁发的有效的《佛山市建筑行业诚信手册》或佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件；有效是指诚信管理系统状态显示为“正常”。

注：《佛山市建筑行业诚信手册》的有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

6、供应商拟担任本工程项目负责人：须具备市政工程相关专业中级（或以上级）职称，且须具备注册于供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在外省注册的建造师必须是市政公用工程专业一级注册建造师或一级临时注册建造师）；在广东省内注册的二级建造师可提供 “取得二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）

7、供应商拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取。

8、供应商拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。需提供供应商近半年（扣除发布采购公告当月往前顺推6个月，即2018年10月至2019年3月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

9、供应商拟派专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），且为供应商在职人员。需提供供应商近半年（扣除发布采购公告当月往前顺推6个月，即2018年10月至2019年3月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

10、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料】

本项目不接受联合体投标、不允许分包或转包。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

# 三、本项目确定供应商数量

本项目确定供应商数量：一家。

# 四、本项目预算

本项目总预算为人民币2,218,984.02元。

# 五、本项目工作内容

本项目为水都小镇金都路东延线道路工程，主要工作内容有：1、道路工程；2、排水工程；3、照明工程；4、交通工程。

# 六、施工工程量图纸

另见工程量清单及图纸。

# 七、本项目商务要求

1、项目地点：佛山市三水区西南街道水都小镇金都路东延线（工程西起金都路东端，东至官员涌边）。

2、承包方式：成交供应商工作界面内的工作包工、包料、包质量、包安全、包环保。

3、报价要求：本项目采用折扣率对谈判总价进行报价，且折扣率≤100%。投标单位的投标折扣率必须小于或等于本工程的最高投标限价折扣率，否则为无效投标。本工程的最高投标折扣率为：100%。若投标单位的投标投标折扣率＜80%的，谈判小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并同时提交相关证明材料包括但不限于综合单价分析表、主要材料近三个月内的采购合同、人工费不低于佛山市最新的最低工资标准；投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

4、完工期：自合同签订之日起90日历天内。因成交供应商原因导致节点工期或总体工期延误的，每逾期1天，支付违约金人民币5,000.00元整，工期延误30天以上，采购人有权单方解除合同。

5、工程质量要求：符合图纸及有关技术标准要求，质量达到合格或以上。

6、安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

# 八、付款方式

1、付款方式：

（1）工程完工后按程序向成交供应商支付工程款至已完成合格工程的80%；

（2）余下的工程款（扣除审定结算价的3%作为工程保修金）在工程竣工验收合格并经财政局审定结算后一个月内按程序支付，工程保修金在12个月工程缺陷责任期满后一个月内按程序付清。

注：上述款项均不计算利息。成交供应商应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向采购人提供税款缴纳凭证及增值税发票。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商提供税款缴纳凭证及增值税发票；

（3）成交通知书。

3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

# 九、其他要求

1、成交供应商需对施工范围内的管线进行保护，如有破坏后果自行处理恢复，费用自理。

2、施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的，已设计变更或采购人、监理单位确认的现场签证的内容为准（设计变更必须经设计单位、监理单位、采购人及其他相关单位核认才有效）。在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，成交供应商须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知采购人、监理人，并得到采购人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一；调增金额不作为进度款支付，结算时统一支付：

（1）审定工程预算中有相同或类似单价的则按审定的预算综合单价结算*中标折扣率。

（2）如果无法参考合同价格，则按2010年广东省相关工程计价办法、相应工程综合定额为依据、材料价格采用《佛山工程造价信息》中佛山市2018年第四季度工程主要材料参考价格计算工程造价，并乘中标折率作为结算价。佛山市材料参考价格中没有适用价格的材料，按施工同期的实际材料价格计算（须经监理单位核实、采购人审定）。工程结算价=按照财政局审定结算价*中标折扣率。

（3）如果无法参考合同价格且在2010年广东省相关工程计价办法及相应工程综合定额中没有适用的项目价格，则由成交供应商根据相关的法律法规将单价分析（需提供成交供应商向材料或设备供应商主要材料或设备的询价文件等相关证明文件），送监理单位和采购人审定。计算所得的综合单价在结算时要乘以中标折扣率进行调整。

（4）措施费采用总价包干结算时不作增减（除2.变更工程以外，变更工程所引起的措施费用结算时按实际计算）。

（5）工程变更，导致规费、税金按相关规定调整。

# 第三部份  谈判须知

## 一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述的水都小镇金都路东延线道路工程。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司。

2.2 “监管部门”是指：佛山市三水区公共资源交易管理委员会办公室。

2.3“政府采购代理机构”是指：佛山市安立信招标代理有限公司。

2.4“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

3）符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求。

2.6 关于分公司参与谈判

分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2.7“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.8“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.9“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.10本项目确定供应商数量为一家。

3. 合格的货物、服务和工程

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3 “工程”：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

成交供应商在领取《成交通知书》的同时，必须交纳招标代理服务费。招标代理服务费收费标准按国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。

| 招标代理服务收费标准 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：1、本采购项目采购类型为工程类。

- 成交服务费以人民币支付。

- 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

- 成交服务费不在投标报价中单列。

- 响应供应商如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交供应商的谈判保证金中抵扣服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

- 成交供应商须将成交服务费交纳到以下账户：

开户银行：建设银行佛山东海蓝湾分理处

账    号：44001667171053001453

收 款 人：佛山市安立信招标代理有限公司

注：以上银行的账户仅用于接受成交供应商缴纳的成交服务费。谈判保证金请按本谈判文件规定递交的中国建设银行股份有限公司佛山赤岗支行账号进行交纳。

## 二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）谈判邀请函

2）采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

6) 在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

## 三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

## 四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

## 五、谈判保证金

10.1响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。

10.2谈判保证金为人民币肆万肆仟元整（RMB44,000.00），以银行划账或电汇的方式到达以下账户：

收款单位名称：佛山市三水区西南街道公共资源交易中心

开 户 银  行：中国建设银行股份有限公司佛山赤岗支行

账        号：44001667137053009974

财务联系电话：0757-87618708

请注明事由“金都路东延线谈判保证金”

10.3谈判保证金一般应以报价人的名义转账，否则应出具响应供应商授权书。

10.4在递交响应文件时请将银行进账单复印件（加盖公章，并附上谈判保证金退还说明，格式详见“响应文件格式”中的格式2.3）封入“报价信封”内一并交给采购代理机构。

10.5凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.6如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.7成交供应商的谈判保证金, 在按本须知的规定支付了中标服务费，并与采购人签订采购合同和向招标代理机构递交了相关的采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。

10.8成交人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
     1）报价人在参与报价活动期间，违反有关法律法规及广东省政府采管理部门规定的；

2）报价人在收到成交通知书后，在谈判文件规定的时间内无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

3）将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

4）拒绝履行合同义务的；

5）其他违法、违规行为的。

10.9 所有报价人的保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。

## 六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11．响应供应商应编制谈判文件一式4份，所有谈判文件应用A4规格纸打印，并装订完好。其中正本1份，磁盘或光盘介质电子文件1份（WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与响应供应商打印产生的纸质谈判文件内容一致，如有不同，以纸质谈判文件为准），副本3份，可采用谈判文件的正本复印而成，A4纸装订成册。并在封面注明“正本”和“副本”字样。如果正本与副本不符，应以正本为准。谈判文件的封面和谈判文件应由响应供应商的法定代表人或其合法授权代表人正式签署和加盖响应供应商的公章，同时须加盖文件骑缝公章，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字并加盖响应供应商的公章。所有不完整和装订不完好的投标将被拒绝。

响应供应商提交响应文件时应备有一个“报价信封”，将开标一览表（签字盖章）、法定代表人证明书、法人授权书及银行进账单复印件（加盖公章）、谈判保证金退还说明（原件）等各1份密封入该信封。

11.1竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判采购项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）响应供应商名全称；

4）日期。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1响应文件应包含正本、副本、响应文件电子文件。所有响应文件必须密封包装，信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和投标人名称。如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。包装文件的封口处须加盖供应商公章或授权代表签名，每一份包装上应明确对应标明“正本”、“副本”、“响应文件电子文件”。

12.2响应文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

12.3响应文件封装：

（1）响应供应商应将报价信封、响应文件正本、所有的副本、电子文件分别单独密封包装（即报价信封一包，正本一包，所有副本一包，电子文件一包，共四包），同时在外包装上清晰标明“报价信封”、“正本”、“副本”、“电子文件”字样。谈判响应文件密封封口处须加盖供应商公章，否则其谈判响应文件将被拒绝（谈判响应文件密封袋封面格式见附件）

（2）清楚写明响应供应商名称和地址。

（3）注明谈判邀请中指明的项目名称、采购项目编号、包组号（如有）和“在( 谈判文件中规定的响应文件递交截止日期和时间) 之前不得启封”的字样。

（4）响应供应商应将谈判响应文件及小信封分别装在密封袋中并单独密封，如谈判文件中有规定提交的其他形式的文件则单独密封一起提交。密封袋的封口处应加盖响应供应商公章。
“小信封”包括但不限于下列内容：
1）报价一览表；
2）法定代表人/负责人授权委托书；
3）谈判保证金交纳凭证。
(见谈判响应文件格式2.3)；
4）谈判响应文件电子文档（以光盘或U盘形式递交，谈判结束后不予退还）。
每一密封信封均应：
1）标明采购项目编号、项目名称，并注明“正本”、“副本”或“小信封”字样；
2）注明“于（谈判截止时间）之前不准启封”的字样。

12.4如果未按本须知上款要求加写标记和密封，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

12.5迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

## 七、竞争性谈判响应文件的修改及撤回

13. 文件的修改及撤回

13.1在报价截止时间前，报价人可以以书面通知的形式向采购代理机构修改或撤回其报价文件。修改后的报价文件须按照本项目规定的报价截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的报价文件。

13.2在报价截止时间后，报价人不得对其报价文件作任何修改。从报价截止时间至报价有效期满之前，报价人不允许撤回其报价文件。

## 八、谈判的步骤

#### 14.开标会议

14.1采购人和采购代理机构在谈判开始时间于谈判地点组织开标会议。开标会议需有供应商代表参加。出席开标会议的代表是法定代表人/负责人的须在签到时当场出示《法定代表人/负责人资格证明书》、本人身份证明原件和投标保证金汇款凭证；出席开标会议的代表是授权代表的须在签到时当场出示《法定代表人/负责人授权书》、《法定代表人/负责人资格证明书》、本人身份证明原件和投标保证金汇款凭证，未按上述要求出示有效证明的，其谈判将被拒绝。

14.2开标会议过程中，供应商代表不得擅自离开会场，如有必要离开，需向采购人或采购代理机构提  出，经批准后方可离开，否则一切后果由供应商负责。

14.3开标会议上，由供应商代表和采购人检查谈判响应文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果，供应商代表和采购人须签署谈判响应文件密封确认表。

15.谈判文件的澄清

15.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商，响应供应商在收到该答复后应立即以书面形式予以确认（加盖单位公章，传真有效；或者提交法定代表人或委托代理人签署的回执原件）。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商参与报价。（答复中不包括问题的来源）。

15.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

16．谈判小组的组成

16.1谈判由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。谈判小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。本项目谈判小组由3名成员组成，其中采购人代表1名，其余2名从政府采购专家库中随机抽取。

16.2评审专家（含采购人代表）不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应当主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以提出要求其回避：

1）本人、配偶或直系亲属三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问的，或与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

2）任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的；

3）参与该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作的；

4）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系的；

5）评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系的；

6）同一任职单位评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名的；

7）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

17. 谈判：

17.1如果递交响应文件的供应商不少于三家，则谈判小组各成员将根据响应供应商提交的《响应文件》

对响应供应商的资格和是否对《谈判文件》作出实质的响进行符合性审查，填写《资格符合性审查表》（见附表），汇总并确定通过资格符合性审查的供应商，对未通过资格符合性审查的供应商，实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。通过资格符合性审查的供应商抽签决定谈判顺序，谈判小组按照抽签的顺序集中与单一响应供应商进行谈判。

17.2谈判过程中，能实质响应《谈判文件》的供应商不足三家时，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

17.3在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将确定为无效投标：

1）超过谈判截止时间递交的；

2）谈判报价超过本项目采购限价的；

3）响应供应商的谈判响应文件未提供或不符合谈判文件要求的；

4）不具备谈判文件中规定资格要求的；

5）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

6）谈判响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）谈判响应文件对谈判文件的实质性技术与商务的要求没有响应的。

9）实质上没有响应谈判文件要求的谈判。响应供应商通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判响应文件成为实质上响应的谈判；

10）符合谈判文件中规定的被视为无效谈判的其它条款的。

11）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

17.4 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

17.5 谈判小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果响应供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

17.6在详细评标之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与谈判文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。谈判小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

17.7谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

17.8中小企业投标的，对小型和微型企业产品、服务和工程的价格给予6%的扣除。

17.9最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

17.10在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

17.11政策性价格折扣：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，对符合政策要求的有效供应商提供的小型和微型企业产品给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格作为推荐成交供应商的依据，具体扣除比例见下表：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除 6% | 评审价格（元）＝采购项目预算金额（元）×折扣率（%）×(100%-6%) |

（注：1、中型企业不享受以上优惠；2、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。）

17.12根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理 局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业谈判时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

17.13评标报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评标报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评标报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

17.14同一品牌同一型号产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个响应供应商计算。

## 九、评定成交的评审方法和标准

18.1谈判小组进行综合评议。对符合政策要求的报价进行了政策性价格扣除后，所有评审价格按照最低评标价法推荐成交供应商。在提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商中，依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。中标候选人并列的，按率先抽中为先的原则，采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定成交供应商排序。按照最后报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

18.2谈判小组提交评标报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后的规定时间内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

## 十、确定成交供应商办法

19.确定成交供应商

19.1根据符合采购质量和服务需求的前提下，以提出“最低报价的供应商作为成交供应商”的原则，推荐成交供应商。

19.2谈判结束后，采购人根据需要通知谈判小组成员推荐的成交第一候选人在2个工作日内，将响应文件中的相关证件、证明文件、合同等文件的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交供应商；核对发现有不一致或第一成交候选人无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按投标无效处理。

19.3成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

20.  替补候选人的设定与使用。

20.1如第一成交候选人存在履约能力不足或所提交的《谈判响应文件》内容存在虚假情况的，取消其成交供应商的资格，采购人可以重新招标或者确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

20.2如第一成交候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的采购人可以重新招标或者确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

## 十一、质疑

21. 质疑与回复

21. 1响应供应商有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。响应供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

21.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、响应供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

21.3采购代理机构在收到响应供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑响应供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

## 十二、签订合同

22. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。签订补充合同的必须按照规定备案。

## 十三、适用法律

23. 采购人、采购代理机构及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 附表：

资格符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标人核实情况 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标函 |  |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书 |  |
|  | 法定代表人/负责人授权委托书 |  |
|  | 投标保证金交纳凭证/投标保证金退还说明 |  |
|  | 关于资格的声明函 |  |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，并具备有效的营业执照。 |  |
|  | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 |  |
|  | 供应商必须具有具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质。 |  |
|  | 供应商必须具备建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》。 |  |
|  | 供应商应有良好信誉，并持有佛山市（区）行业行政主管部门颁发的有效的《佛山市建筑行业诚信手册》或佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件；有效是指诚信管理系统状态显示为“正常”。 注：《佛山市建筑行业诚信手册》的有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件。 |  |
|  | 供应商拟担任本工程项目负责人：须具备市政工程相关专业中级（或以上级）职称，且须具备注册于供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在外省注册的建造师必须是市政公用工程专业一级注册建造师或一级临时注册建造师）；在广东省内注册的二级建造师可提供 “取得二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件） |  |
|  | 供应商拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取。 |  |
|  | 供应商拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。需提供供应商近半年（扣除发布采购公告当月往前顺推6个月，即2018年10月至2019年3月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。 |  |
|  | 供应商拟派专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），且为供应商在职人员。需提供供应商近半年（扣除发布采购公告当月往前顺推6个月，即2018年10月至2019年3月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。 |  |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料】 |  |
| 符合性审查 | 投标有效期是否为90天 |  |
|  | 响应文件符合谈判文件的式样和签署要求 |  |
|  | 商务和服务内容无重大偏离“用户需求书”的要求 |  |
|  | 投标报价是固定唯一价 |  |
|  | 投标报价没有超出采购预算 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的 |  |
|  | 响应文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |
|  | 没有符合谈判文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 |  |
|  | 符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |
| 结论 |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“√”表示该项符合谈判文件要求，“×”表示该项不符合谈判文件要求，

2、结论栏中填写“通过”表示该响应供应供应商的响应文件符合谈判文件要求，“不通过”表示该响应供应供应商的响应文件不符合谈判文件要求。

# 第四部份　合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 建设工程施工合同

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司                      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就水都小镇金都路东延线道路工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：水都小镇金都路东延线道路工程。

2.工程地点：佛山市三水区水都小镇金都路东延线。

3.工程立项批准文号：三发规西【2019】1号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：本项目为水都小镇金都路东延线道路工程，主要工作内容有：1、道路工程；2、排水工程；3、照明工程；4、交通工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

以图纸和工程量清单所包括的范围和内容为准。。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，承诺达到合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：       邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及招标答疑纪要、投标文件、施工图纸、协议书、中标通知书、合同专用条款、合同通用条款、本项目工程量清单、工程相关约定的其他文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按招标文件、本工程设计文件和图纸载明的相关的施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

详见施工设计图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）本合同专用条款［含工程质量保修书（格式）］；

（5）招标文件及其附件（含图纸、工程量清单）；

（6）本合同通用条款；

（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）与本工程有关的其他文件；

如承包人在投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同（含合同协议书、专用条款、质量保修书格式、通用条款，下同）更有利于发包人的响应（该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有），则投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：4份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自己承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人负责竣工资料的整理，并向发包人提交完整的竣工资料：承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档，提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸（含电子文件），及其他相关竣工资料等；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：发包人指定的形式；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7个日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：                                   。

承包人接收文件的地点：                                 ；

承包人指定的接收人为：                                 。

监理人接收文件的地点：                                 ；

监理人指定的接收人为：                                 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工范围外的公共道路按现状，承包人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理，费用由承包人自行考虑和负责，且已包含在本工程合同总价中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工红线范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工范围内的公共道路按现状，施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑和负责，费用已包在本工程投标总造价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                           。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)办理土地征用、拆迁等工作的时间：开工前提供施工场地。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工用水、施工用电由发包人提供指定接驳点，接驳点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决。施工用水、用电安全必须符合相关规定。

(3)开通施工现场与城乡道路间的通道的时间：施工范围外的道路按现状，施工过程中若由于承包人原因导致现状道路损坏，承包人须承担全部责任，施工临时道路由承包人自行考虑和负责，费用已包在本工程合同总价中。

(4)提供施工所需的有关资料的时间：开工前。

(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：发包人委托施工单位办理有关手续，除另有约定外，承包人发包人各自承担相关费用，因承包人责任造成的罚款由承包人自行负责。

(6)现场交验的时间：开工前。

(7)提供标准与规范的时间：标准和规范文件资料由承包人自行筹集。

(8)组织图纸会审和设计交底的时间：开工前由发包人组织。

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

※委托承包人办理的工作有：由承包人办理工程报监手续，施工报建手续，占用市政道路、车辆通行、夜间施工等审批，完工（竣工）档案的整理、编制及移交。其它事宜在具体发生时商定。（费用按政策规定各自承担相应部分）。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用（承包人应当承包的费用）已由承包人在投标报价中考虑，并包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：本款不适用。

发包人是否提供支付担保：本款不适用。

发包人提供支付担保的形式：本款不适用。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定完成竣工资料的编制，包括但不限于完工（竣工）验收申请报告和完工（竣工）结算文件。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版不少于5套、电子版不少于3份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后 3 个月内提交所有工程资料，包括但不限于竣工验收资料，每逾期一日，罚款5000元。

承包人提交的竣工资料形式要求：当面提交。

（10）承包人应履行的其他义务：1）完成发包人委托承包人办理的工作。

2）负责办理施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审。

3）承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如由于没有按照上述规定执行，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响，承包人应承担赔偿责任。

4）承包人自行解决本工程临时用地（包括承包人办公场所、生活场所、预制场地、加工场地、材料堆场、周转材堆场、机械设备存放场地、弃土场等）；所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担。施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助工作及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。施工场地内用水用电管线由承包人根据施工需要自行解决并承担一切费用。

5）承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在中标价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

6）凡是合同段内与通讯缆线、供水、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响通讯缆线、供水、输气管道等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付细目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌，否则发包人将指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。负责做好施工现场与周边地区水利、交通、噪声防护、环境污染、卫生等工作，并按相关规定办理有关手续，由此产生的所有费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。若承包人在施工过程中违反规定受到市民投诉、或城监、执法等有关部门的处罚，发包人每次处罚承包人5000元人民币，均在工程款中扣除。

7）承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫。

8）承包人应在发包人指定的范围内施工。在发包人规定的时间内无条件对施工辅助设施进行拆卸和清理场地。承包人在工程完工后至正式验收通过并移交发包人前期间，仍须负责工程设施保护责任，工程范围内的排水设施清疏责任及工程成品的保洁责任，其所需费用包含在合同价中。

9）承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。材料必须严格按照设计图纸提出的相关技术和质量要求进行选用施工。除发包人提供的材料外其他材料承包人必须保证其质量规格符合国家规范要求，否则发生重新返工费用自负。

10）认真做好现场施工工人的安全教育开工前的施工技术交底，做到安全、质量第一，遵纪守法，防范未然，各分项工程应经现场监理、发包方、承包方现场验收合格签证后才能隐蔽，按有关程序要求进行该项工程施工，所需检测试验项目按市、区相关要求送佛山市质检站进行检测、试验。或上一级质检部门进行，所需费用由承包人负责。

11）承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在结算款中扣除。

12）承包人须配合办理本工程的规划验收、竣工验收工作及相关检测等。

13）承包人必须按照《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，在工程施工过程中及时做好工程承包范围内档案的收集、整理、汇总工作。承包人在工程竣工验收后10天内，应向发包人提供符合《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，按规格编制成册的、真实的、完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式四份（内含电子文件四份），经监理方审核签收后由承包人提交发包人归档并同时提交有关归档的证明文件。

14）承包人需负责与周边居委会等相关单位的协调工作，如因承包人原因发生第三方人员生命或财产损失或工期延误，有关索赔及行政或法律责任均由承包人承担；承包人在开工前负责办理施工开挖、施工报建、夜间施工、车辆通行、占用市政道路等相关审批手续，由此产生的所有费用已包含在合同价。

15） 承包人在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到发包人指定的地点，并负责将其外运。在施工过程中，承包人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁，产生的相关费用已包含在投标总报价中。

16）施工过程中，承包人须切实按照《佛山市扬尘污染防治管理办法》的有关规定执行。

17）工资支付时，承包人须切实按照《关于印发佛山市三水区建设领域工资支付保障金管理办法的通知》的相关规定执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理作为本工程施工的项目负责人，必须常驻现场，不能兼其他在建项目，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同的责任和义务，在项目实施过程中，项目经理代表承包人所签订的一切合同文书，承包人均予以认可。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须驻场天数不低于每月日历天的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权单方即时终止施工合同，并按合同价的5%处罚违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发包人或监理工程师发现项目负责人不到位，则发包人按5000元/次的处罚标准在工程款中予以扣除，并有权即时终止施工合同。（承包人如需更换项目负责人，在取得发包人同意后，按《广东省工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》相关规定报相关主管部门审批；发包人可以与承包人协商，建议其更换认为不称职的项目负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求承包人作出改正及给予经济处罚，且发包人有权单方即时终止施工合同，并/或按合同价的5%处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求承包人作出改正及给予经济处罚，且发包人有权单方即时终止施工合同，并/或按合同价的5%处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5个日历天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人按5000元/人/次处罚标准在工程款中予以扣除。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人按5000元/人/次处罚标准在工程款中予以扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人按5000元/人/次处罚标准在工程款中予以扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格移交发包人使用之前。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理单位签定的委托监理合同。

关于监理人的监理权限：工程变更、工程洽商、工程签证、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与监理单位签定的委托监理合同及发包人内部管理相关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供和承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                  ；

职    务：                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                                ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                 ；

关于监理人的其他约定：                                 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人有权解除合同。发生上述事故的，承包人应在事故发生后1小时内及时通知发包人。在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）及地方现行相关法律法规。对检查不合格的，监理工程师有权下达限期停工整改通知单，承包人在限期内无条件进行整改及至达到合格，造成工期延误的，工期不予顺延，由此造成的损失由承包人负责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，经监理人审核后，报发包人备案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人、当地派出所、110指挥中心、政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：全防护、文明施工措施费与工程进度款同期按比例计量。若承包人不能达到安全防护、文明施工的规定要求，则由发包人按其情节，在合同价款中作相应扣减。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3个日历天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人原因或经发包人确认的第三方影响，工期可顺延，但不作费用赔偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因导致节点工期或总体工期延误的，每逾期1天，支付违约金人民币5000元，工期延误30天以上，发包人有权单方解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按佛山市气象部门、地震部门规定的情形；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人不供应材料和工程设备，本款不适用。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；施工材料和设备进场前必须进行见证取样送三水区检测站或相关具有资质的单位进行检测试验，监测合格后方可使用；检验费用由承包人承担。发包人认为重要的需报送的材料或工程设备需经发包人认可后方可采购和进场。承包人在施工过程中不能使用与样品不符的材料或工程设备。发包人和监理人对样品的审批确认不减轻或免除承包人的任何责任，承包人不能以此做为对发包人和监理人的抗辩理由。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，承包人应办理其申请手续并承担相应的费用。承包人的施工设备须经监理工程师核查后才能进入施工场地投入使用，承包人更换合同约定的施工设备，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一。所有增加或扣减工程的变更价款在工程变更程序完成并经相关财政部门审定后与工程款同期支付。如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：

1）工程变更引起工程量扣减的项目，综合单价按投标单价计取。

2）工程变更引起工程量增加的项目，如投标单价高于本工程审定预算书中相应综合单价的，合同中原有工程量的综合单价按投标单价计取，超出合同原有工程量的部分则按本工程审定预算书中相应综合单价乘以“中标价与招标控制价的比值”计取；如投标单价低于本工程审定预算书中相应综合单价的，则按投标单价计取。

3）合同中有适用于变更工程项目的，可参照类似项目的合同单价；合同中没有适用于变更工程项目的，则按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《市政工程工程量计算规范 GB 50857-2013》、《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》为依据，材料价格采用《佛山工程造价信息》中佛山市2018年第3季度工程主要材料参考价格计算工程造价，并乘以“中标总价与招标控制价的比值”作为结算的综合单价。佛山市材料参考价格中没有适用的材料，按当地市场价计算，管理费按二类地区计算。若广东省相关工程计价办法及相应工程综合定额（2010年）中没有适合的项目，则以相关财政部门审定的单价作为最终结算综合单价。清单缺项漏项的价款调整参照本条款执行。

4）如投标文件工程量清单报价书中有关费用的计算方法不符合国家、省、市的有关规定和标准，或投标单价明显不合理，或工程量清单报价书中出现计算错误，致使清单项目价格与总报价不符的，均视为合同中没有适用的工程项目的情况。

5）工程变更，措施项目费不作调整。

6）工程变更，规费、税金按相关规定调整。

7）变更工程按相关变更工程管理办法办理相关手续，作为结算与验收的依据。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不设奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更、工程超出图纸范围内所引起的增加工程，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件。该费用须经发包人和监理工程师确认现场签证（或设计变更）并按实际发生结算，如未发生上述的情况，结算时需扣减该费用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整 。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：主要材料（钢筋、钢材、混凝土、水泥、砂、碎石）调整，其它材料不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 《佛山市工程造价信息》2018年第3季度对应的材料发布价 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  10  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  10  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  10  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  10  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  10  %时，其超过部分据实调整。

④合同履行期间材料单价指：施工期间当月《佛山工程造价信息》对应的材料发布价（如佛山市工程造价信息当月发布信息价不止一次，以发布价的平均价为施工当月发布价）；若该材料在《佛山工程造价信息》无发布价的不作调整。

发承包双方应根据发包人、监理人及承包人三方共同确认的已完成的当月合格工程量，按前述的约定调整工程材料价差（材料价差除另计税金以外，不再任何其他费用及规费、利润等）及工程结算造价，并于工程竣工结算时一并调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：本项目采用折扣率对谈判总价进行报价，且折扣率≤100%。

风险费用的计算方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《市政工程工程量计算规范 GB 50857-2013》、《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》等相关国家、省、市标准为依据，并按施工图纸（含工程变更图纸）进行计量。。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按专用合同条款12.4.1条、15条。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：专用合同条款6.1.6、12.4.1条、15条。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程完工后按程序向中标人支付工程款至已完成合格工程的 80%；

（2）余下的工程款（扣除审定结算价的3%作为工程保修金）在工程竣工验收合格并经财政局审定结算后一个月内按程序支付，工程保修金在12个月工程缺陷责任期满后一个月内按程序付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前8小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后30天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到结算文件后30天内委托财政部门审核，施工结算价以财政部门审定的为准。。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格后30天内，承包人提供完成竣工资料归档证明、完成工程移交的证明及发包人存档证明，全部工程通过综合验收合格办理竣工结算并经财政部门审定后30天内支付至总结算价的97%(需办理完结算手续)，余下工程审定结算价的3%作为质量保证金。。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后5天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按专用合同条款12.4.1条、15条。

（2）发包人完成支付的期限：按专用合同条款12.4.1条、15条  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程通过竣工验收之日起12个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留质量保证金   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                    ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:   工程结算价款总价的3%       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：在保修期间，承包人应按规定履行质量保修义务，否则没收其工程质量保证金并按合同规定追加处罚。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修,所需费用从质量保证金中扣除支付，若质量保证金不足以扣除的，发包人应向承包人追缴差额。若在规定期限内未收到承包人补缴的差额，发包人有权通过相关法律程序进行申诉。在本工程12个月缺陷责任期（保修期请参见后附的《工程质量保修书》）满后，且项目工程无任何结余问题后30天内，不计利息，一次性付清，支付时扣除应扣款项，质量保证金的返还不影响承包人对本工程履行质量保修的义务。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书规定执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /   。

（7）其他：   / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按本合同条款第3.1条第（6）项条款、第21条其他条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按本合同条款第3.1条第（6）项条款、第21条其他条款。因承包人的违约行为需对发包人承担违约赔偿责任的，发包人有权在尚未支付的工程款项中直接予以抵减相应的违约金

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。承包人必须在获取中标通知书后15日内，自行购买工程一切险和第三方责任险，保险标的必须涵盖整个工程项目，保险期限至少达到整个工程项目完工验收合格，保险费用由承包人独立承担，发包人不再另行支付费用。保险合同的签订须取得监理工程师与发包人的同意。保险合同签订后，需提交监理工程师与发包人备案。若承包人拖延或拒绝购买保险，发包人有权直接购买，所需费用由承包人负责，发包人可在预付款或进度款中扣回。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按专用条款18.1条   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1 种方式解决：

（1）向  佛山 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  佛山市三水区  人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                水都小镇金都路东延线道路工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的部位，包括承包人承包范围内的全部工程内容，以及工程范围内由承包人提供的设备、材料。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他项目保修期为12个月。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

/ 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件2：

廉	政	合	同

发包人（甲方）: 佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

承包人（乙方）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好工程廉政建设，保证工程质量与安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强工程廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第87条规定处理。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和工程设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方及其工作人员个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

3.6甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

3.7未经甲方单位书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关甲方及其工作人员廉政建设方面的评价、信息。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                 （工程名称）合同的附件，具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8  合同份数

本廉政合同作为主合同附件，份数同主合同要求。

发包人（甲方）:（盖单位公章）             承包人（乙方）:（盖单位公章）

佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                     或委托代理人（签字）：

# 第五部份　投标文件格式

水都小镇金都路东延线道路工程

投标文件格式

（正本/副本）

采购项目编号：440608-201904-4005-0009

响应供应商名称：

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：     年      月      日

注：请响应供应商按照以下文件的顺序、格式要求、内容制作谈判文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对谈判文件的评价，由此带来的后果由响应供应商承担。

一、自查表

1.1资格性/符合性审查表

| 评审内容 |  | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 投标函 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人授权委托书 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金交纳凭证/投标保证金退还说明 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 关于资格的声明函 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，并具备有效的营业执照。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商必须具有具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商必须具备建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商应有良好信誉，并持有佛山市（区）行业行政主管部门颁发的有效的《佛山市建筑行业诚信手册》或佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件；有效是指诚信管理系统状态显示为“正常”。 注：《佛山市建筑行业诚信手册》的有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商拟担任本工程项目负责人：须具备市政工程相关专业中级（或以上级）职称，且须具备注册于供应商本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在外省注册的建造师必须是市政公用工程专业一级注册建造师或一级临时注册建造师）；在广东省内注册的二级建造师可提供 “取得二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件） | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。需提供供应商近半年（扣除发布采购公告当月往前顺推6个月，即2018年10月至2019年3月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商拟派专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），且为供应商在职人员。需提供供应商近半年（扣除发布采购公告当月往前顺推6个月，即2018年10月至2019年3月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料】 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标有效期为90天 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务和服务内容无重大偏离“采购项目内容”的要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标报价是固定唯一价，没有超出采购预算 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 没有符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交响应文件之日起 90天，成交供应商投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺：

1）在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

2）贵方如需审阅和核实我方提供材料的原件及表述的情况是否真实无误时，我方承诺无条件配合，否则，视同我方自动放弃中标权利。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

响应供应商全称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表（签字或盖私章）：

响应供应商(公章)：

开户银行：

账号：                                 日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

代理签名：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（反面）

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3标保证金交纳凭证/投标保证金退还说明

（采购人/政府采购代理机构）：

（响应供应商供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按《谈判文件》的规定，已通过          形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还谈判保证金。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，必须按谈判文件要求交纳谈判保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：                   投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供谈判文件中规定的货物及服务，并提交下列文件证明我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并承诺提交的证明文件是真实有效的。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

2.4. 1法人或者其他组织的营业执照等证明文件

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

2.4.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止前6个月的相关资料）

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

2.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（格式自拟，提供证明材料或书面声明）

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

2.4.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(响应供应商名称)在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录,未有违法违纪行为并受过处罚。

特此声明!

注：本声明仅为参考文本，供应商可根据项目的具体要求进行修订。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

2.4.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（格式自拟，提供证明材料或书面声明）

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

2.4.6其他资格证明文件

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

2.5 守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明在参加本次政府采购活动前三年内，我方及我方法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中没有以下违法记录：

（1）县级以上行政机关做出的行政处罚决定。

（2）各级司法机关做出的刑事判决。

（3）我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下：

| 人员职位 | 姓名 | 联系固话及手机 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |
| 董事成员 |  |  |
| 监事成员 |  |  |
| 总经理 |  |  |
| 副总经理 |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |

（4）其它事项说明：

说明：

1、不具备法人资格的供应商，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、本声明书内容不得擅自删改。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人供应商综合概况

（1）投标人供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

#### 3.3商务条款响应表

#### （1）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式成交供应商止不少于90天，成交供应商有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 7 | 完工期：按照谈判文件要求 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

#### 四、服务部分

4.1一般服务需求响应表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.响应供应商必须对应响应文件“第二部分”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

4.2 拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员由社保部门出具的在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在响应文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1 开标/报价一览表

| 报价项目 | 水都小镇金都路东延线道路工程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 谈判折扣率 | % |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |  |

注：1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，作为唱标之用。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

中标服务费支付承诺书

致：   有限公司

如果我方在贵公司组织的（招标编号：  ）  项目招标中如获中标，我方保证在收到《成交通知书》前，按谈判文件规定向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按成交服务费的200%接受处罚，从不予退还我方提交的谈判保证金中支付，不足部分由买方在支付我方的成交合同货款中代为扣付。

特此承诺！

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

## 附件1：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

## 附件2：监狱企业声明函

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，本单位为       （符合/不符合）条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

## 附件：放弃投标说明书

佛山市安立信招标代理有限公司：

我方由于以下原因，经研究后决定放弃本项目的投标，特此说明。我方已汇入贵方账户的投标保证金请按《投标保证金退付书》上的地址退回我公司。

谢谢！

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 放弃投标原因 | 标书中条款编号及内容 |  |

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖私章）：

日期：   年   月   日

注：1.投标人获取招标文件后决定不参加该项目投标，应在获取招标文件后5个工作日内将放弃投标说明书送达我公司，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标，如投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，采购机构将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。

2.投标人放弃投标前已汇出保证金的，请将本表与《投标保证金退付书》一起交我公司。