六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程

竞争性谈判文件

采购项目编号：ALXZB2021006

| 佛山市三水区南山镇六和村民委员会 | 编制 |
| --- | --- |
| 佛山市安立信招标代理有限公司 |  |

2021年9月

目录

第一部分 谈判邀请函	2

第二部分采购项目内容	6

一、供应商资格要求	7

二、本项目确定供应商数量	7

三、本采购项目预算	7

四、采购项目需求一览表	7

五、本项目工作依据及文件	9

六、报价要求	9

七、付款方式	9

八、其他要求	9

第三部分 谈判须知	11

一、说明	12

二、谈判文件	13

三、竞争性谈判响应文件的编制	14

四、谈判报价要求	14

五、谈判保证金	15

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	15

七、谈判的步骤	16

八、确定成交供应商办法	19

九、质疑	20

十、签订合同	21

十一、适用法律	21

第四部分　合同书格式	23

第五部分响应文件格式	57

一、 自查表	59

二、资格性文件	61

三、商务部分	74

四、技术部分	78

五、价格部分	79

附件 1：中小企业声明函	80

附件 2：残疾人福利性单位声明函	81

附件 3：监狱企业声明函	82

附件4：放弃谈判响应说明书	83

- 第一部分   谈判邀请函

- 谈判邀请

佛山市安立信招标代理有限公司受佛山市三水区南山镇六和村民委员会的委托，就“六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程”进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

- 一、项目简要

1、采购项目编号：ALXZB2021006

2、采购项目名称：六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程

下文所称“项目”或“本项目”除专门冠名外均指“六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程”。

3、采购方式：竞争性谈判

4、采购项目预算：人民币贰拾肆万叁仟玖佰陆拾玖元捌角玖分（¥243,969.89元）

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）标的名称：六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程

（2）标的数量：1项。

（3）采购项目内容及需求详见该采购项目竞争性谈判文件。

（4）其他：/

6、合同履行期限：90个日历天

- 7、本项目不接受联合体谈判响应。

- 二、响应供应商资格要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

a）具有独立承担民事责任的能力；

b）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

f）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、事业单位或者其它组织；

3、供应商须具有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质；

4、供应商必须具备建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

5、供应商应有良好信誉，且在佛山市（区）行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是谈判当天考评结论为C级或以上的，且未被系统锁定。广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】；

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（供应商须提供《关于资格的声明函》）。

本项目不接受联合体谈判、不允许分包或转包。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的采购活动。

- 三、获取谈判文件的时间、地点、方式及谈判文件售价

1、获取谈判文件方式：响应供应商凭以下资格文件一式一份自行前往购买：

1）营业执照或事业法人登记证副本复印件（加盖供应商公章）；

2）附有法人代表身份证复印件的法定代表人证明（加盖供应商公章）；

3）附有授权代表身份证的授权文件（加盖供应商公章）。

2、获取谈判文件时间（公告期限）：2021年09月02日至2021年09月08日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30（北京时间，节假日除外）。

3、获取谈判文件地点：佛山市三水区西南街道康乐路11号202。

4、谈判文件售价：人民币300元/套，售后不退。

5、采购代理机构只接受已报名并购买了本项目《谈判文件》的响应供应商提交的《响应文件》。

注：采购代理机构对供应商提交的报名资料核对，不代表其资格的确认。供应商的资格最终以谈判小组根据其响应文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。

- 四、谈判响应文件递交时间：2021年09月13日上午09：30-10：00（北京时间）

- 五、谈判响应文件递交地点：佛山市三水区南山镇行政服务中心2楼201

- 六、响应文件递交截止时间和谈判时间：2021年09月13日上午10：00（北京时间）

- 七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

- 1、采购人联系方式：

采购人名称：佛山市三水区南山镇六和村民委员会

采购人地址：广东省佛山市三水区南山镇

采购人联系人：潘先生

联系电话：0757-87213200

- 2、采购代理机构地址及联系点方式：

采购代理机构名称：佛山市安立信招标代理有限公司

采购代理机构地址：佛山市三水区西南街道康乐路11号202

采购代理机构联系人：钱小姐

采购代理机构联系电话：0757-87733362   E-mail：2051757078@qq.com

佛山市安立信招标代理有限公司

2021年 09月01日

- 第二部分 采购项目内容

- 一、供应商资格要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

a）具有独立承担民事责任的能力；

b）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

c）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

d）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

e）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

f）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、事业单位或者其它组织；

3、供应商须具有效的建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包总承包三级（或以上）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质；

4、供应商必须具备建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

5、供应商应有良好信誉，且在佛山市（区）行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是谈判当天考评结论为C级或以上的，且未被系统锁定。广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

6、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】；

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（供应商须提供《关于资格的声明函》）。

本项目不接受联合体谈判、不允许分包或转包。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一合同项下的采购活动。

- 二、本项目确定供应商数量

本项目确定供应商数量为：一家。

- 三、本采购项目预算

本项目的采购预算为人民币贰拾肆万叁仟玖佰陆拾玖元捌角玖分（¥243,969.89元）。

- 四、采购项目需求一览表

1、项目概况

（1）项目名称：六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程。

（2）项目地点：佛山市三水区南山镇。

（3）完工期：自合同签订生效之日起90个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；实际开工日期以采购人或监理单位发出的开工令为准。

（4）建设内容：本工程为六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程，工程内容包括：拆除原有墙体墙裙、铲除油漆、拆除原有木门、资料柜等，墙面重新油漆、安装木门、天棚抹灰；迁移部分空调、新铺设电线、灯具等内容。其他具体内容详见设计图纸和工程量清单。

2、施工工程量清单及图纸

详见（另附）清单及图纸。

3、拟派项目负责人及专职安全人员要求

（1）对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于供应商本单位的建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）。

（2）拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

（3）需提供供应商近半年（扣除发布竞争性谈判公告当月往前顺推6个月即2021年3月-2021年8月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商所属当地社保管理部门出具的证明材料为准。

（4）拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人一职（须提供承诺函，格式自拟）。

（5）专职安全人员1名，须具有有效的《安全生产考核合格证》（C类）（广东省内供应商可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件），且为供应商在职人员，需提供供应商近半年（扣除发布竞争性谈判公告当月往前顺推6个月即2021年3月-2021年8月）为专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以供应商所属当地社保管理部门出具的证明材料为准。

有效的社保证明材料是指供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明文件，或经供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门盖章确认的社保清单（含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件)等。

4、其它要求

（1）签订合同后，成交供应商必须向采购人提供项目负责人的名单及联系方式；如成交供应商需更换项目负责人及项目技术负责人，应至少提前7天以书面形式向采购人提出申请，并提供后任者的资质证明文件，未征得采购人书面同意，成交供应商不得更换项目负责人。

（2）成交供应商需提供项目服务方案、安全管理及应急措施等内容。

- 五、本项目工作依据及文件

①工程依据：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

②《佛山市建设工程计价办法（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及相关配套文件。

- 六、报价要求

1、本项目以预算金额人民币贰拾肆万叁仟玖佰陆拾玖元捌角玖分（¥243,969.89元）作为基准价，本项目采用折率进行报价，且折率≤100.00%。供应商的报价折率必须小于或等于本工程的最高谈判限价折率，否则视为无效响应。本工程的最高报价折率为：100.00%。若供应商的报价折率＜80.00%的，谈判小组应当要求其在评审现场立即提供书面说明，并同时提交相关证明材料包括但不限于综合单价分析表、主要材料近三个月内的采购合同、人工费不低于佛山市最新的最低工资标准等资料，最终由谈判小组现场评定；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

注：本项目报价已包括绿色施工安全防护措施费12,620.16元。绿色施工安全防护措施费为本竞争性谈判文件固定金额，不列入谈判范围（不得下浮），并计入响应报价中，结算时以上费用不作任何调整。

2、承包方式：本项目以综合单价包干，措施费包干。包工、包料、包质量、包安全、包环保、包调试、包验收等。成交供应商报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。（注：签约合同价=（采购总预算价-绿色施工安全防护措施费）×成交折率+绿色施工安全防护措施费。）

3、工程质量要求：符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上标准。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。

4、安全文明施工要求：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，须达到合格或以上标准。

- 七、付款方式

1、付款方式：

1）在工程竣工验收合格并经由成交供应商聘请具有相关资质的第三方机构出具结算书后一个月内按程序一次性支付；

2）上述款项均不计算利息。成交供应商应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向采购人提供税款缴纳凭证。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商提供税款缴纳凭证及增值税发票；

（3）成交通知书。

（4）提供由成交供应商聘请具有相关资质的第三方机构出具的结算书。

- 八、其他要求

关于变更估价的约定: 调整分部分项工程费的方法：

1、增加变更流程，各有关部门按规定办理工程变更手续，作为竣工结算的依据。

2、增加或减少的工程变更价款在工程竣工结算价款时由成交供应商聘请的具有相关资质的第三方机构出具的结算书中支付或扣减。

3、如施工过程中因设计工艺、施工范围修改图纸或采购人允许调整的工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：

（1）分部分项工程项目费

1）工程变更引起工程量增加或扣减的项目，综合单价按预算书的综合单价乘以成交折率计取。

2）合同中有适用于变更工程项目的，可参照类似项目的合同单价；合同中没有适用于变更工程项目的，则依据文件包括：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《佛山市建设工程计价办法（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及配套文件，材料价格采用《佛山工程造价信息》中佛山市2021年第一季度材料指导价计算工程造价，并乘以“成交折率”作为结算的综合单价。佛山市材料参考价格中没有适用的材料，按当地市场价计算。

3)因修改图纸或工程变更而引起工程量增减由采购人、成交供应商及监理单位现场签证确认作为结算的依据。

4）工程变更所引起的措施项目费按实际计算。

5）工程变更，规费、税金按相关规定调整。

6）工程量的偏差或清单缺项漏项导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整：按本条款调整。

7）工程量的偏差或清单缺项漏项，措施项目费不作调整，规费、税金按相关规定调整。

8）工程量的偏差或清单缺项漏项:工程量按实结算。

工程变更按政府相关变更工程管理办法执行，作为结算与验收的依据。工程变更增加的款项在工程竣工验收合格并经由成交供应商聘请具有相关资质的第三方机构出具的结算书后再进行支付。

- 第三部分 谈判须知

- 一、说明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述的六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程。

2.定义

2.1“采购人”是指：佛山市三水区南山镇六和村民委员会。

2.2“采购代理机构”是指：佛山市安立信招标代理有限公司。

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。

2.4“招标采购单位”是指：佛山市三水区南山镇六和村民委员会、佛山市安立信招标代理有限公司。

2.5合格的“响应供应商”是指：

1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2)符合谈判文件规定的资格要求。

3）符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求。

2.6关于分公司参与谈判

分公司谈判的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2.7“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.8“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.9“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.10本项目确定供应商数量为一家。

3.合格的货物、服务和工程

3.1“货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3“工程”满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。相关服务必须符合中华人民共和国的行业标准。

4．谈判费用

4.1响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理费用向采购人收取，其中代理服务费收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行；

评审费用按《广东省发展改革委关于广东省综合评标评审专家库专家酬劳的管理办法》（粤发改规〔2020〕1号）执行。

##### 代理服务收费标准

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：1、本采购项目采购类型为工程类。

- 成交服务费以人民币支付。

- 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

- 成交服务费不在报价中单列。

- 采购人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构保留进一步追索权利。

- 须将成交服务费交纳到以下账户：

开户银行：建设银行佛山东海蓝湾分理处

账号：44001667171053001453

收款人：佛山市安立信招标代理有限公司

注：以上银行的账户仅用于接受采购人缴纳的成交服务费。谈判保证金请按本谈判文件规定递交的账号进行交纳。

- 二、谈判文件

5.谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1)谈判邀请函

2)采购项目内容

3)谈判须知

4)合同书格式

5)竞争性谈判响应文件格式

6)在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 三、竞争性谈判响应文件的编制

6竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7.计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、谈判报价要求

8、本项目以预算金额人民币贰拾肆万叁仟玖佰陆拾玖元捌角玖分（¥243,969.89元）作为基准价，本项目采用折率进行报价，且折率≤100.00%。供应商的报价折率必须小于或等于本工程的最高谈判限价折率，否则视为无效响应。本工程的最高报价折率为：100.00%。若供应商的报价折率＜80.00%的，谈判小组应当要求其在评审现场立即提供书面说明，并同时提交相关证明材料包括但不限于综合单价分析表、主要材料近三个月内的采购合同、人工费不低于佛山市最新的最低工资标准等资料，最终由谈判小组现场评定；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

注：本项目报价已包括绿色施工安全防护措施费12,620.16元。绿色施工安全防护措施费为本竞争性谈判文件固定金额，不列入谈判范围（不得下浮），并计入响应报价中，结算时以上费用不作任何调整。

承包方式：本项目以综合单价包干，措施费包干。包工、包料、包质量、包安全、包环保、包调试、包验收等。成交供应商报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。（注：签约合同价=（采购总预算价-绿色施工安全防护措施费）×成交折率+绿色施工安全防护措施费。）

- 五、谈判保证金

10.1响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。

10.2谈判保证金为人民币肆仟捌佰元整（¥4,800.00元），谈判保证金以响应供应商名义（供应商对公账户）使用银行转账形式提交的。【供应商应确保谈判保证金的到账时间为响应文件提交截止时间前，谈判保证金的到账时间以实际到达以下账户的时间为准，否则将会导致无效响应】

10.2.1谈判保证金交纳形式以银行转账非现金形式提交：

开户名：佛山市三水区南山镇公共资源交易中心

开户行：佛山农村商业银行股份有限公司三水迳口支行

账  号：80020000006715061

请注明事由“六和村委会修葺工程谈判保证金”

10.3在递交响应文件时请将银行进账单复印件（加盖公章，并附上谈判保证金退还说明，格式详见“响应文件格式”中的格式2.3）封入“报价信封”内一并交给采购代理机构。

10.4凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.5如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.6成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.7有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

- 六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11．响应供应商应编制谈判文件一式4份，所有谈判文件应用A4规格纸打印，并装订完好。其中正本1份，副本3份，U盘或光盘介质电子文件2份。

1）响应文件正本应由响应供应商的法定代表人或其合法授权代表人正式签署和加盖响应供应商的公章，同时须加盖文件骑缝公章，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字并加盖响应供应商的公章。

2）副本可采用响应文件的正本复印而成，A4 纸装订成册。并在封面注明“正本”和“副本”字样。如果正本与副本不符，应以正本为准。

3）U盘或光盘介质电子文件的要求为PDF、WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与响应供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准，

4）所有不完整和装订不完好的响应文件将被拒绝。

响应供应商提交响应文件时应备有一个“报价信封”，将开标/报价一览表（签字盖章）、法定代表人证明书、法人授权书及银行进账单复印件（加盖公章）、谈判保证金退还说明（原件）等各1份密封入该信封。

11.1竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）响应供应商名全称；

4）日期。

12.竞争性谈判响应文件的递交

12.1响应供应商应将报价信封、响应文件正本、U盘或光盘介质电子文件、和所有的副本分别单独密封包装，同时在外包装上清晰标明“报价信封”、“正本”、“电子文档”、“副本”字样，并应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到指定地点，如不按上述要求递交的，采购人、采购代理机构有权拒绝接收。

12.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

- 七、谈判的步骤

13.谈判文件的澄清

13.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14．谈判由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。谈判小组成员依法从采购专家库中随机抽取。本项目谈判小组由3名成员组成，其中采购人代表1名，其余2名从采购专家库中随机抽取。

15.谈判：

15.1如果递交响应文件的供应商不少于三家，则谈判小组各成员将根据响应供应商提交的《响应文件》

进行资格和符合性审查，填写《资格性和符合性审查表》（见附表），汇总并确定通过资格符合性审查的供应商，只有通过资格符合性审查的供应商才能进入下一流程，对未通过资格符合性审查的供应商，实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。如果通过资格符合性审查的供应商不少于三家，则按照签到顺序方式确定的谈判次序进入下一流程。

15.2谈判过程中，能实质响应《谈判文件》的供应商不足三家时，将作废标处理。

15.3谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

15.4谈判小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果响应供应商不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应或确定为响应无效。

15.5在详细评审之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与谈判文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。谈判小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

15.6谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

15.7价格扣除：

- （1）小型和微型企业产品价格扣除

a.根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

b.《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（四）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- （2）残疾人福利性单位价格扣除

a.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

b.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

⑥前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

⑦参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （3）监狱企业价格扣除

a.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

b.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

c.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （4）节能产品认证证书或环境标志产品价格扣除

a.采用节能产品的，对报价给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10%-50%的（含10%，不含50%，下同），扣1%；达到50%-100%的，扣2%。（说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除）。

b.采用环境标志产品的，对报价给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%-50%的（含10%，不含50%，下同），扣1%；达到50%-100%的，扣2%。

15.8最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

15.9在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

15.10谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

- 八、确定成交供应商办法

16.确定成交供应商

16.1根据符合采购质量和服务需求的前提下，以提出“最低报价的供应商作为成交供应商”的原则，推荐成交供应商。

16.2成交供应商确定后，采购代理机构将在刊登本项目竞争性谈判公告的媒介上发布成交结果公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

17.替补候选人的设定与使用。

17.1如第一成交候选人存在履约能力不足或所提交的《谈判响应文件》内容存在虚假情况的，取消其成交人的资格，采购人可以重新采购或者确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

17.2如第一成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的采购人可以重新开展采购活动或者确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

- 九、质疑

18.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。应当以书面形式（加盖供应商公章）在质疑有效期限内向采购代理机构现场提交质疑书原件，超出法定质疑期限的质疑函，采购人或采购代理机构将依法不予接收。供应商以电话、传真或电邮等形式提交的质疑属于无效质疑。各环节质疑时效的规定如下：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

18.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料(包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明)，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字，并加盖公章。

若供应商提交的证明材料和质疑函内容不全，则采购人或采购代理机构有权不予受理。

18.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人签字，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

18.4质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

18.5采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

- 十、签订合同

19.采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。签订补充合同的必须按照规定备案。

- 十一、适用法律

20.采购人、采购代理机构及响应供应商的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

表一：资格性和符合性审查表

| 评审内容 |  | 供应商核实情况 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件: a）具有独立承担民事责任的能力； b）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； c）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； d）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； e）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； f）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
|  | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、事业单位或者其它组织 |  |
|  | 供应商须具有效的建设行政主管部门颁发的的建筑工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质； |  |
|  | 供应商必须具备建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》 |  |
|  | 供应商应有良好信誉，且在佛山市（区）行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是谈判当天考评结论为C级或以上的，且未被系统锁定。广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件 |  |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于谈判截止日当天在“ 信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】 |  |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（供应商须提供《关于资格的声明函》） |  |
|  | 保证金是否按照谈判文件要求交纳 |  |
| 符合性审查 | 谈判有效期是否为90天 |  |
|  | 响应文件符合谈判文件的式样和签署要求 |  |
|  | 商务和服务内容无重大偏离“采购项目内容”的要求 |  |
|  | 报价是固定唯一价 |  |
|  | 报价没有超出采购预算 |  |
|  | 响应文件实质性响应谈判文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |
|  | 没有符合谈判文件中规定的被视为无效响应的其它条款的 |  |
|  | 符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |  |
| 结论 |  |  |

注：1、供应商分栏中填写“√”表示该项符合谈判文件要求，“×”表示该项不符合谈判文件要求，

2、结论栏中填写“通过”表示该响应供应商的响应文件符合谈判文件要求，“不通过”表示该响应供应商的响应文件不符合谈判文件要求。

- 第四部分　合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市三水区南山镇六和村民委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程。

2.工程地点：佛山市三水区南山镇。

3.工程立项批准文号：    /     。

4.资金来源： 自筹资金 。

5.工程内容：本工程为六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程，工程内容包括：拆除原有墙体墙裙、铲除油漆、拆除原有木门、资料柜等，墙面重新油漆、安装木门、天棚抹灰；迁移部分空调、新铺设电线、灯具等内容。具体详见发包人提供的施工设计图纸及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：

按六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程设计图纸、工程量清单所包括的范围和内容进行承包。

二、合同工期

计划开工日期：        年      月      日。

计划竣工日期：       年        月     日。

工期总日历天数：自合同签订之日起90个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；实际开工日期以采购人或监理单位发出的开工令为准。本工程必须按计划施工，且工期不因节假日、雨季等因素顺延。

三、质量标准

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）壹万贰仟陆佰贰拾元壹角陆分 (¥12,620.16元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

- 合同价格形式：本项目以综合单价包干，措施费包干。包工、包料、包质量、包安全、包环保、包调试、包验收等。成交供应商报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。

- 注：签约合同价=（采购总预算价-绿色施工安全防护措施费）×成交折率+绿色施工安全防护措施费。

五、项目经理

承包人项目经理：                             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）谈判响应函（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在佛山市三水区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 7 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份；代理机构执1份副本。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

经办人：（签字）               经办人：（签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

地  址：                       地  址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                       账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：经发包人与承包人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                         ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按竞争性谈判文件、本工程设计文件和图纸载明的相关的施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工设计图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）本合同协议书；

（3）成交通知书；

（4）本合同专用条款［含工程质量保修书（格式）］；

（5）竞争性谈判文件及其附件（含图纸、工程量清单）；

（6）本合同通用条款；

（7）供应商响应文件及其附件（含评审期间的澄清文件和补充资料）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）与本工程有关的其他文件；

如承包人在响应文件及其附件（含评审期间的澄清文件和补充资料）中作出有比竞争性谈判文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同（含合同协议书、专用条款、质量保修书格式、通用条款，下同）更有利于发包人的响应（该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有），则响应文件及其附件（含评审期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于竞争性谈判文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：1份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自己承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：具体详见发包人提供的设计图纸及工程量清单。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人负责竣工资料的整理，并向发包人提交完整的竣工资料：承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档，提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸伍套（含电子文件），及相关竣工资料；

承包人提供的文件的期限为：提交以上资料的时间为工程完工后30天内；

承包人提供的文件的数量为：竣工图纸伍套（含电子文件），及相关竣工资料；

承包人提供的文件的形式为：发包人指定的形式；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：                    。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：                    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理。承包人在谈判响应前应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，费用已包含在合同价款内。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工红线范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内施工道路和交通设施由承包人自行考虑和负责，费用已包含在签约合同价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按变更工程处理。

结算时按承包人实际完成的工程量（须经发包人和监理工程师确认的竣工图纸、设计变更、现场签证等）为依据。本工程的结算价最终以承包人聘请具有相关资质的第三方机构出具的结算书为准，调整后结算价不得超过合同总价的10%，超过部分由承包人自行承担。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包人提供指定接驳点。到相关服务单位报装接驳点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月向相关服务单位缴纳水、电费（价格按施工现场当地相关部门的收费价格）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定及建设工程竣工资料要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档，提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸伍套（含电子文件），及相关竣工资料。纸质版不少于8套、电子版不少于3份

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

a. 完成发包人委托承包人办理的工作。

b.负责施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作。

c．负责做好施工现场与周边地区水利、交通、噪声防护、环境污染、卫生等工作，并按相关规定办理有关手续。由此产生的所有费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。若承包人在施工过程中违反规定受到市民投诉、或城监、执法等有关部门的处罚，发包人每次收取承包人5000元人民币违约金，均在工程款中扣除。

d．承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在成交价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

e．承包人应在发包人指定的范围内施工。在发包人规定的时间内无条件对施工辅助设施进行拆卸和清理场地。承包人在工程完工后至正式验收通过并移交发包人前期间，仍须负责工程设施保护责任，工程范围内的排水设施清疏责任及工程成品的保洁责任，其所需费用包含在合同价中。

f．负责建筑材料、构件和建筑施工机械设备安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费；负责对新结构、新材料的试验费和对具有出厂合格证明的建筑材料进行检验；负责对构件做破坏比试验及其他有特殊要求检验试验的费用。

g.材料必须按照设计图纸提出的相关技术和质量要求进行选用。

h.认真做好现场施工工人的安全教育开工前的施工技术交底，做到安全、质量第一，遵纪守法，防范未然，各分项工程应经现场监理、发包方、承包方现场验收合格签证后才能隐蔽，按有关程序要求进行该项目工程施工，所需检测试验项目按市、区相关要求送佛山市质检站进行检测、试验。或者上一级质检部门进行，所需费用由承包人负责。

i.承包人不得拖欠、克扣本工程劳务者工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳务者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在结算款中扣除。

j．承包人须配合办理本工程的规划验收、竣工验收工作及相关检测等。

k.负责工程的施工报建及竣工资料的整理、备案、归档，完成后提供给发包人完整的符合行政主管部门要求的竣工资料存档。除去行政主管部门外，发包人要求承包人额外提供2套资料。

l.承包人需负责与于周边居委会等相关单位的协调工作，如因承包人原因发生第三方人员生命或财产损失或工期延迟，有关索赔及行政或法律责任均由承包人承担；承包人在开工前负责办理施工开挖、施工报建、夜间施工、车辆通行、占用市政道路等相关审批手续，由此产生的所有费用已包含在合同价。

m.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：承包人应在工程实施前负责做好周密的踏勘，对工地现场影响范围的地上地下管线、道路、周边建筑物、构筑物（包括文物保护建筑，古树名木）等采用必要的加固措施，施工结束后进行必要的维修，确保正常使用和安全。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

n.承包人必须按照《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，在工程施工过程中及时做好工程承包范围内档案的收集、整理、汇总工作，并提交完工（竣工）验收申请报告和完工（竣工）结算文件。

o.承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如由于没有按照上述规定执行，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响，承包人应承担赔偿责任。如造成情节严重的，发包人有权单方终止合同。

p.由于施工工人的流动性大，承包人按相关要求负责到所属居委会、派出所等相关单位办理所需的登记备案。

q.承包人在施工期间尽量控制嘈音和保持现场周围环境清洁，工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌，包括工程施工期间占用的场地及道路，所发生的费用由承包人负责。若承包人在施工过程中违反规定受到市民投诉、或城监、执法等有关部门的处罚，发包人每次收取承包人5000元人民币违约金，均在工程款中扣除。如因施工安全措施不到位而导致安全事故的，由承包人负责一切相关的法律责任及经济责任。承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包人负责。承包人在工程完工后至正式验收通过并移交发包人前期间，仍须负责工程设施保护责任，工程范围内的排水设施清疏责任及工程成品的保洁责任，其所需费用包含在合同价中。

r.凡是合同段内与通讯缆线、供水、供电、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响通讯缆线、供水、供电、输气管道、绿化和其它设施等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付细目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌，否则发包人将指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。

s.承包人在开工前负责办理施工报建、施工开挖、夜间施工、车辆通行、占用市政道路及道路封闭施工等相关审批手续。承包人应根据图纸结合场地实际情况对施工现场进行围蔽，在开工前须将施工围蔽方案报发包人及监理单位审批，施工围蔽方案应能满足发包人和监理单位及交通主管部门和交警等相关部门对围蔽的要求，承包人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理，以上费用由承包人自行考虑和负责，且已包含在本工程合同总价中。

t.承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。

u. 承包人应当根据《关于印发佛山市三水区建设领域工资保证金管理办法的通知》（三发人社〔2018〕170号）实施工人工资支付分账管理制度。

工资保证金的抵扣方式：在工程完工的进度付款中按工资保证金的100%扣回。项目竣工验收后，劳动者工资已全额支付的，承包人可以按相关文件要求申请返还全额保证金及核销工资保证金专用账户。承包人不得将本工程工程款项用于与本工程无关的支出，如经查实承包人滥用工程款项，发包人有权停止支付工程款，直至承包人采取相应措施满足发包人要求。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理作为本工程施工的项目负责人，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同的责任和义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工工作日的驻场率为80%，不能兼其他在建项目。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取，同时将视为刻意隐瞒事实、弄虚作假骗取中标。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人或监理工程师发现项目负责人不到位，则发包人按5000元/次收取违约金，在进度款中扣除，累计达到3次，发包人有权即时终止施工合同。（承包人如需更换项目负责人，在取得发包人同意后，按《广东省工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》相关规定报相关主管部门审批；发包人可以与承包人协商，建议其更换认为不称职的项目负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，并将合同价的5%在合同款中扣除，做为违约金收取。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人按10000元/人/次收取违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工管理人员不到位的发包人按3000元/人/次收取违约金【人员不到位是指施工人员未经发包人同意擅自离开工作岗位，接到发包人通知后一小时内不到施工现场的】。

3.5 分包

本工程不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定及发包人内部管理相关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供和承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                     ；

职    务：                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                     ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理人签订的委托监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：由于承包人施工质量问题导致修改或变更所发生的一切费用，均由承包人负责。

关于工程奖项的约定： /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

1、承包人必须先进行自检，自检合格后，承包人应在隐蔽验收前48小时以书面形式通知监理人、发包人，并积极配合发包人、监理人进行隐蔽工程中间验收，并填写隐蔽工程报验查验报告单，办理中间验收手续及中间验收事宜。验收合格，承包人才能进行履盖和继续施工；验收不合格的，承包人必须在发包人限定的时间内完成修复，并经重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

2、无论发包人或监理人代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程部位重新进行检验时，承包人应按要求及时进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，并顺延工期；检验不合格，承包人承担由此发生的费用，工期不予顺延，并承担相应责任。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家现行有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人有权解除合同。在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）及地方现行相关法律法规。对检查不合格的，监理工程师有权下达限期停工整改通知单，并对承包人进行相应扣罚，扣罚原则如下：

1）因承办人未按照合同要求开展安全生产工作的，发包人将对承包人作出收取以下违约金处理：

1、第一次检查不合格的扣罚5000元，第二次检查不合格的扣罚10000元，第三次检查不合格的，发包人扣除绿色施工安全防护措施费不予支付，检查不合格次数超过三次的，发包人有权解除合同。违约金由发包人在支付工程款时进行扣除。

2、在整改通知期限内承包人未按要求进行整改的，扣罚10000元，由发包人在支付工程款时进行扣除。并且在超出整改时限后由发包人发出警告信，自警告信发出之日起5个工作日内承包人仍拒不整改的，发包人有权解除合同并追究相应损失。

承包人在限期内无条件进行整改及至达到合格，造成工期延误的，工期不予顺延，由此造成的损失由承包人负责。

2）承包人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，依照下列规定收取违约金：

（1）发生一般事故的，收取1万元/次的违约金；

（2）发生较大事故的，收取3万元/次的违约金；

（3）发生重大事故的，收取5万元/次的违约金；

（4）发生特别重大事故的，收取10万元/次的违约金。

3）施工工地道路和裸露地面（含渣土、余泥堆放地）采取道路硬底化、覆盖防尘网（防尘布）和按实际天气情况定时洒水清扫等方式控制扬尘污染。

4）施工工地应采取分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施；在挖掘作业、装卸散体材料（含渣土、余泥）时，应在作业前和作业期间充分洒水，控制扬尘污染。

5）在道路施工工地的施工机械挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当不间断在作业表面洒水；对已回填后的沟槽，采取全部覆盖防尘网（防尘布）或按实际天气情况定时洒水（要求地面时刻保持湿润）等措施；使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时应当按实际天气情况定时洒水。

6）工地内车辆出入口应当设置用混凝土挠捣的矩形洗车场地和沉淀池，由宽30厘米、深40厘米沟槽围成，宽3米、长5米（如洗车场地和沉淀池形状各区已有规定的，可遵照各区的文件规定执行），配备高压冲洗水枪由专人清洗，驶离工地的机动车辆应当在驶出前冲洗干净。

7）暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的应当进行绿化、铺装或者遮盖。

8）市政河道以及河道沿线、公共用地的裸露地面以及其他城镇裸露地面，有关部门应当按照规划组织实施绿化或者透水铺装。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，经监理人审核后，报发包人备案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人、当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：安全防护、文明施工措施费与工程进度款同期计量。安全防护、文明施工措施费已包含在合同总价中，结算时不作调整。若承包人不能达到安全防护、文明施工的规定要求，发包人将对承包人作出收取以下违约金处理：

1、第一次检查不合格的扣罚5000元，第二次检查不合格的扣罚10000元，第三次检查不合格的，发包人扣除绿色施工安全防护措施费不予支付，检查不合格次数超过三次的，发包人有权解除合同。违约金由发包人在支付工程款时进行扣除。

2、在整改通知期限内承包人未按要求进行整改的，收取10000元违约金，由发包人在支付工程款时进行扣除。并且在超出整改时限后由发包人发出警告信，自警告信发出之日起5个工作日内承包人仍拒不整改的，发包人有权解除合同并追究相应损失。

6.4承包人必须严格按照《佛山市扬尘污染防治管理办法》、《三水区国土城建和水务局建筑工地扬尘污染防治及应急工作方案》及《关于进一步细化房屋建筑工程与市政基础设施施工现场扬尘防治措施的通知》等有关文件要求落实各项文明施工和扬尘控制措施。

6.5本工程在同一作业区域内和时间可能会出现交叉作业，所有施工产生的危险源由危险源制造方进行防护和警示，由于防护和警示不到位造成人员伤亡及其他损失的责任由危险源制造方承担。在垂直方向有交叉的，由上方作业单位负责做好符合国家规范的硬防护，同时做好警示警戒工作，否则不允许下方施工。上方或其他方位动火的，由动火单位负责清理过火通道及落火点的清理和巡查，防止发生火灾。在施工过程中必须做好安全检查与相关协调工作。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款规定。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的情形：经发包人确认的非承包人原因造成的影响，工期可顺延，但不作费用赔偿 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

承包人必须按经监理工程师批准的施工组织设计履行职责。施工期间，监理人将工程的实际进度与施工组织设计的总进度计划关键路线上的节点工期进行比较，如因承包人原因而导致工期出现延误的情况，承包人应根据工程施工的实际情况，编制新的能满足目标工期要求的总进度计划及制定相关赶工措施，保证工期不被延误，该进度计划必须能满足合同工期要求。因赶工措施而增加的资源、设备所产生的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延误工期一天，支付违约金五千元人民币，所产生的违约金在工程款中扣除；延误超过10天，发包人有权终止合同，并组织其他施工队伍进场完成收尾工作，所产生的费用在承包人工程尾款中扣除；同时，发包人有权不再向承包人支付本工程尾款，由此造成发包人的一切损失及责任由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按佛山市气象部门、地震部门规定的情形；

（2）   / ；

（3）   /   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 本工程不设提前竣工奖励。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人不供应材料和工程设备，本款不适用。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；施工材料和设备进场前必须进行见证取样送三水区检测站或相关具有资质的单位进行检测试验，监测合格后方可使用；检验费用由承包人承担。发包人认为重要的需报送的材料或工程设备需经发包人认可后方可采购和进场。承包人在施工过程中不能使用与样品不符的材料或工程设备。发包人和监理人对样品的审批确认不减轻或免除承包人的任何责任，承包人不能以此做为对发包人和监理人的抗辩理由。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，承包人自行承担临时设施的费用，需要临时占地的，承包人自行办理申请手续并承担相应费用，该费用已包含在签约合同价中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备： /。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 调整分部分项工程费的方法：

1、增加变更流程，各有关部门按规定办理工程变更手续，作为竣工结算的依据。

2、增加或减少的工程变更价款在工程竣工结算价款中由承包人聘请具有相关资质的第三方机构出具的结算书中支付或扣减。

3、如施工过程中因设计工艺、施工范围修改图纸或发包人允许调整的工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：

（1）分部分项工程项目费

1）工程变更引起工程量增加或扣减的项目，综合单价按预算书的综合单价乘以成交折率计取。

2）合同中有适用于变更工程项目的，可参照类似项目的合同单价；合同中没有适用于变更工程项目的，则依据文件包括：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《佛山市建设工程计价办法（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及配套文件，材料价格采用《佛山工程造价信息》中佛山市2021年第一季度材料指导价计算工程造价，并乘以“成交折率”作为结算的综合单价。佛山市材料参考价格中没有适用的材料，按当地市场价计算。

3)因修改图纸或工程变更而引起工程量增减由发包人、承包人及监理单位现场签证确认作为结算的依据。

4）工程变更所引起的措施项目费按实际计算。

5）工程变更，规费、税金按相关规定调整。

6）工程量的偏差或清单缺项漏项导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整：按本条款调整。

7）工程量的偏差或清单缺项漏项，措施项目费不作调整, 规费、税金按相关规定调整。

8）工程量的偏差或清单缺项漏项:工程量按实结算。

工程变更按政府相关变更工程管理办法执行，作为结算与验收的依据。工程变更增加的款项在工程竣工验收合格并经由承包人聘请具有相关资质的第三方机构出具的结算书再进行支付。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  3天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不作补偿。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程以综合单价承包，包工、包料、包工期、包安全、包文明施工等。

风险费用的计算方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/%。

预付款支付期限：  /。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：依据文件包括：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《佛山市建设工程计价办法（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及配套文件等相关国家、省、市标准为依据，并按施工图纸、竣工图纸（含工程变更图纸）进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按专用合同条款12.4.1条。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按专用合同条款6.1.6、12.4.1条。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1）在工程竣工验收合格并经由承包人聘请具有相关资质的第三方机构出具结算书后一个月内按程序一次性支付；

2）上述款项均不计算利息。承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向付款方提供税款缴纳凭证。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：除通用合同条款第（2）点修改为变更增加或扣减的变更金额不作为进度款支付，结算时统一支付和第（5）点修改为索偿增加或扣减的金额不作为进度款支付，结算时统一支付外，其他条款按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按专用合同条款12.4.1条、15条。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 /承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后3个月内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）承包人应根据国家、省规定的格式向发包人递交由承包人代表签署的竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送监理工程师审核签章确认 ：

（1.1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；

（1.2）承包人认为根据合同规定发包人应付的所有款项。

（1.3）结算资料须提供原件；

（1.4）变更价款的支付需符合三水区相关规定；

（1.5）竣工图纸。

（5）办理工程结算时限：

（5.1）承包人提交结算报告的时间：工程竣工验收合格后3个月内。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在工程竣工验收合格并经由承包人聘请具有相关资质的第三方机构出具的结算书后一个月内按程序一次性支付，施工结算价以由承包人聘请具有相关资质的第三方机构出具的结算书结算价为准。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格后30天内，承包人提供完成竣工资料归档证明、完成工程移交的证明、发包人存档证明及由承包人聘请具有相关资质的第三方机构出具的结算书，全部工程通过综合验收合格办理竣工结算后按程序支付至总结算价的100％(需办理完结算手续)。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

补充条款：本工程结算时按实际完成工程内容及工程量计算，措施费采用总价包干结算时不作增减（除合同专用条款第10条款“变更工程”以外，变更工程所引起的措施费用结算时按实际计算）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式3份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后5天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

- 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按专用合同条款12.4.1条。

（2）发包人完成支付的期限：按专用合同条款12.4.1条。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程通过竣工验收之日后12个月。

15.3 工程保修金

关于是否扣留工程保修金的约定：/。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程工程保修金。

15.3.1 承包人提供工程保修金的方式

工程保修金采用以下第 3 种方式：

（1）工程保修金保函，保证金额为：/；

（2） /%的工程款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 工程保修金的扣留

工程保修金的扣留采取以下第/种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，工程保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留工程保修金；

（3）其他扣留方式: /。

关于工程保修金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书规定执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不作补偿。

- 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：在项目实施过程中，发包人有可能根据项目的实际情况进行调整，或因国家政策调整或城市建设需要使项目不能继续开展下去，发包人有权对项目进行调整，承包人必须无条件服从，并按本项目要求组织实施  。

- 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不作补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不作补偿。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而发生增加的费用和延误的工期引起的一切损失，计算方法按专用条款7.5.2执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：全体施工人员必须办理平安卡，为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。承包人必须在获取成交通知书后15日内，自行购买工程一切险和第三方责任险，保险标的必须涵盖整个工程项目，保险期限至少达到整个工程项目完工验收合格，保险费用由承包人独立承担，发包人不再另行支付费用。保险合同签订后，需提交监理工程师与发包人备案。若承包人拖延或拒绝购买保险，发包人有权直接购买，所需费用由承包人负责，发包人可在预付款或进度款中扣回。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： /。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  佛山市三水区 人民法院起诉。

21. 其他条款

21.1、承包人应做的其他工作及要求：

（1）承包人必须按发包人发出书面通知（含施工范围、施工步骤等）进行施工。

（2）所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担。施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助工作及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。

（3）对周边影响：①承包人进场后，必须详细调查工地范围内的地下管线及其他市政公用设施，施工过程中如有损坏，由承包人承担全部责任。②承包人必须做好现场交通疏导、在工地现场设置安全标志和交通导引指示牌，工地现场须进行围蔽，禁止非施工人员进入工地，若造成第三者伤害，由承包人承担全部责任。③施工过程中，承包人应对周边建筑物（构筑物）、公用设施等加强保护，做好相应的支护、维护措施。在施工过程中，若造成地面开裂、下沉或塌陷，或出现其他意外事故，造成周边建（构）筑物、地下管线、市政公用设施等的损坏，由此引起的一切责任和损失，均由承包人负全部责任。

（4）办理本工程有关的施工报建、报监手续和竣工验收手续。

（5）承包人须按时足额支付工人工资费用。承包人申请支付工程进度款时须提交已支付工人工资费用的证明资料、以及待支付的工人工资费用报表给发包人备案。若承包人拖欠工人工资费用，发包人有权动用余下未付工程款代承包人支付拖欠的工人工资费用。

（6）发出成交通知书后三天内派驻工地代表（即响应文件所指的项目负责人），负责整个工程施工。若发包人或监理工程师认为承包人投入不够、项目进展不力，要求协调人常驻工地时，承包人必须无条件满足要求。该费用已包含在合同金额中，由承包人全部承担，发包人不再另行支付。

（7）开工前，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令。

（8）按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救。

（9）已竣工但未交付发包人接收的工程项目，承包人必须负责保护、保养工作，期间发生损坏，承包人负责修复。

（10）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫；

（11）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同通用条款执行。

（12）施工场地清洁卫生的要求：必须达到文明施工要求。运输车辆进出施工场地经过的道路上如出现有洒漏废水、废料渣的现象，应及时清理。

（13）在本工程施工期间，承包人所委派的项目负责人和其他主要管理人员必须进驻现场，没有发包人的批准不得擅自离开，否则，将收取承包人1万元/每人的违约金，承包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式向发包人提出申请，并提供后任者的资质、业绩证明文件，未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。后任项目负责人继续行使合同文件约定的前任项目负责人的职务，履行前任项目负责人的义务。对承包人单方面作出的实质性更换项目负责人的行为（如项目负责人长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求作出改正及收取违约金。 发包人可以与承包人协商，要求其更换认为不称职的项目负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。

（14）负责完工（竣工）资料的备案、归档，完成后提供给发包人完整的完工（竣工）资料存档。

（15）土方开挖要求：发包人不提供弃土场，本工程所有土石方由承包人按照相关管理办法，自行解决弃土问题，发包人不予支付任何费用。

（16）承包人必须充分考虑施工道路状况，在施工过程中，必须保证道路能双向通行，并按规定做好安全防护措施，另外，承包人应考虑到雨季施工时所需增加的投入，做好现场排水工作，由此产生的一切费用已包含在报价中，发包人不再为此作出任何经济补偿。

（17）本项目承包人必须完善与本项目有关的资料接收、整理和交接、归档工作。

（18）承包人在施工过程中须注意环境卫生、施工安全及交通秩序，采取切实有效的安全防护和警示措施，确保施工现场周边行人和车辆的正常通行以及环境的卫生、安全，否则由此造成的损失和相关责任均由承包人承担。

（19）发包人提供地质勘察资料，承包人在施工过程如需要对地质进行补勘的，补勘费用自理。发包人不作费用补偿。

（20）承包人必须充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、用电情况及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（21）承包人应充分考虑雨季和汛期施工时所需增加的投入，在实施期间负责施工现场及周边的排水、防洪、维护、维修工作，由此产生的一切费用均包含于合同总价中，发包人将不再另行支付。

（22）承包人为保证质量和工期采用图纸要求以外的新工艺、新材料、新技术所发生的费用由承包人自负。

（23）承包人未能按合同价约定履行各项义务或发生错误，除发包人按本合同规定向承包人作出扣罚，承包人另外须全额赔偿给发包人造成的损失。

承包人必须无条件接受发包人（或监理工程师、设计单位）发出的变更文件，无论该变更引起工程量或费用的增加或减少，均应及时实施，承包人不得因此提出费用、工期方面的索赔，变更程序参照代理机构相关规定办理。

21.2合同价款调整程序按发包人相关管理办法执行。对合同价款调整的确认、认可必须按照发包人内部管理相关规定完成一切审批同意手续而不受相关条款规定的时限限制。

第四部分 合同附件格式

附件1：

建设工程农民工工资支付保证书

致：佛山市三水区南山镇六和村民委员会

鉴于       有限公司 (以下简称“承包人”)拟与         (以下简称“发包人”)签订            项目的施工承包合同，为规范本项目农民工工资的支付行为，预防和解决施工承包人拖欠或克扣农民工工资问题，切实保障农民工的合法利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑法》、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》、《工资支付暂行规定》、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市政府投资建设工程工资支付管理暂行办法的通知》（佛府办【2018】39号）、《关于印发佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（佛人社【2019】192号）、《关于印发佛山市三水区建设领域工资保证金管理办法的通知》（三人社发〔2018〕170号）、《关于加强建筑工人劳务实名制和工资分账制管理工作的通知》（三建发[2018] 357号）、《关于印发<佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度>的通知》（佛人社[2019]43号）等有关法律、法规，结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：

一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案。严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。若因违反上述法律、法规及相关管理办法而引发的民工工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。

二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。

三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全承包人农民工用工制度，制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。

四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规、制度，公开发包人的投诉电话。

五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法，并抄报监理、发包人，同时告知全体农民工。内部工资支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。

六、承诺指定专人负责对农民工工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。

七、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。

八、承包人确认成交后，在与发包人签定施工合同协议书后，发包人将合同总价的3%从工程款中一次性提取存入承包人预先设立的专用账户，作为该工程项目的工资保证金。项目验收合格后，承包人可以向人社部门及行业主管部门申请返还保证金及核销工资保证金账户，承包人还应当在项目部和佛山市三水区人力资源和社会保障局网站上公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，承包人无拖欠农民工工资情况的，经区人社部门及行业主管部门批准后，银行根据批准意见将保证金（不计利息）返还承包人账户。

九、承诺建立农民工工资支付台帐，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台帐上报监理和发包人。若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的民工工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向民工进行支付，承包人均无异议。

十、在合同工程实施过程中如有发生

(1)不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或

(2)拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；或

(3)因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，

承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的处罚。如果发生上述情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构提出的取消成交供应商资格、终止合同、通报批评等处罚表示理解并无条件接受。

十一、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。

承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   	月    	日

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：佛山市三水区南山镇六和村民委员会

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人所承包的所有工作内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： /。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 第五部分　响应文件格式

- 六和村委会档案室、民兵室及消防物资仓库等办公室修葺工程

- 响应文件格式（正本/副本）

- 采购项目编号：

- 响应供应商名称：

- 响应供应商法定代表人/法定代表人授权代表签字：

- 日期： 年 月 日

注：请响应供应商按照以下文件的顺序、格式要求、内容制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价，由此带来的后果由响应供应商承担。

- 自查表

- 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 谈判响应函 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人授权委托书 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 谈判保证金交纳凭证/谈判保证金退还说明 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 关于资格的声明函 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证证明 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商须具有效的建设行政主管部门颁发的的建筑工程施工总承包三级（或以上）资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质； | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商具备建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商应有良好信誉，且在佛山市（区）行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是谈判当天考评结论为C级或以上的，且未被系统锁定。广东省以外的供应商，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于供应商进粤企业及人员信息登记的网页打印件 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（供应商须提供《关于资格的声明函》） | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符 合 性 审 查 表 | 谈判有效期为90天 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 响应文件符合谈判文件的式样和签署要求 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 商务和服务内容无重大偏离“采购项目内容”的要求 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价是固定唯一价 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价没有超出采购预算 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 实质性响应谈判文件中规定的其它情况 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 没有符合谈判文件中规定的被视为无效响应的其它条款的 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

- 二、资格性文件

- 2.1谈判响应函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号)项目谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本___份。

1.自查表；

2.资格性文件；

3.商务部分；

4.技术部分；

5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.谈判有效期为递交响应文件之日起90天，成交供应商谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺：

1）在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

2）贵方如需审阅和核实我方提供材料的原件及表述的情况是否真实无误时，我方承诺无条件配合，否则，视同我方自动放弃中标权利。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

响应供应商全称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商(公章)：

开户银行：

账号：日期：

- 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：（盖章）

附：代表人性别：         年龄：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

授权单位：（盖章）               法定代表人（签名或盖私章）

有效期限：与本公司竞争性谈判文件中标注的响应有效期相同        签发日期：

附：代理人性别：      年龄：      职务：       身份证号码：

代理人签名：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司竞争性谈判文件中标注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（反面）

- 2．3谈判保证金交纳凭证/谈判保证金退还说明

（采购人/采购代理机构）：

（响应供应商供应商全称)参加贵方组织的、采购项目编号为             的采购活动。按《谈判文件》的规定，已通过            形式交纳人民币（大写）　　元的谈判保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还谈判保证金。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1.供应商响应时，必须按谈判文件要求交纳谈判保证金。

- 2．4关于资格的声明函

致：（采购人/采购代理机构）

- 关于贵方采购项目名称:                 采购项目编号：                   谈判邀请，本签字人愿意参加谈判响应，提供谈件中规定的货物及服务，并提交下列文件证明我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并承诺提交的证明文件是真实有效的。

2、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

2.4.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

2.4.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

(1)财务报告状况：提供《财务审计报告》或自行编制的《财务状况报告》（包括但不仅限于《资产负债表》和《利润表》）；

(2)依法缴纳税收：提供谈判截止之日前三个月内任意一个月的完税证明或缴纳证明，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

(3)依法缴纳社会保障资金：提供谈判截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

2.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（格式自拟，提供证明材料或书面声明）

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

2.4.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(响应供应商名称)在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

特此声明!

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

2.4.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（格式自拟，提供证明材料或书面声明）

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

2.4.6其他资格证明文件

（格式自拟，提供证明材料或书面声明）

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

- 2.5守法经营声明书

我方诚意参与本项目谈判，并特此声明在参加本次政府采购活动前三年内，我方及我方法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中没有以下违法记录：

（1）县级以上行政机关做出的行政处罚决定。

（2）各级司法机关做出的刑事判决。

（3）我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下：

| 人员职位 | 姓名 | 联系固话及手机 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |
| 董事成员 |  |  |
| 监事成员 |  |  |
| 总经理 |  |  |
| 副总经理 |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |

（4）其它事项说明：

说明：

1、不具备法人资格的供应商，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、本声明书内容不得擅自删改。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

- 三、商务部分

- 3.1供应商综合概况

（1）供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值万元 |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值万元 |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

（2）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成的项目，提供加盖公章的合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告、（成交）通知书等相关证明文件）。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

（3）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员由社保部门出具的在供应商购买社保证明文件。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

（4）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定年月日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月日—月日 |  |  |
|  | 月日—月日 |  |  |
|  | 月日—月日 | 质保期 |  |

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

（6）其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

- 3.2商务条款响应表

（1）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 谈判有效期：谈判有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天，成交供应商有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 7 | 完工期：按照谈判文件要求 |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 | 其它商务条款 |  |  |

注：1.对于上述要求，如响应供应商供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

- 四、技术部分

- 4.1技术条款响应表

（1）一般条款响应表

| 序号 | 谈判要求 | 谈判实际参数 | 完全响应或 优于 （打“√”） | 不能响应或负偏离 （打“√”） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.响应供应商必须对应谈判文件“第二部分 采购项目内容”的内容逐条响应。并在“完全响应或优于”或“不能响应或负偏离”栏内打“√”。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。

2.若响应供应商在“完全响应或优于”栏内打“√”，则默认供应商所投服务的参数与谈判文件要求一致或优于。

3.响应供应商采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4.本表内容不得擅自修改。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

- 五、价格部分

5.1开标/报价一览表

| 报价项目 | 折率（%） |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写：百分之 小写： % |
| 备注：详细内容见《明细报价表》（如有，格式自拟） |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本项目以预算金额人民币贰拾肆万叁仟玖佰陆拾玖元捌角玖分（¥243,969.89）作为基准价，本项目采用折率进行报价，且折率≤100.00%。供应商的报价折率必须小于或等于本工程的最高谈判限价折率，否则视为无效响应。本工程的最高报价折率为：100.00%。若供应商的报价折率＜80.00%的，谈判小组应当要求其在评审现场立即提供书面说明，并同时提交相关证明材料包括但不限于综合单价分析表、主要材料近三个月内的采购合同、人工费不低于佛山市最新的最低工资标准等资料，最终由谈判小组现场评定；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

注：本项目报价已包括绿色施工安全防护措施费12,620.16元。绿色施工安全防护措施费为本竞争性谈判文件固定金额，不列入谈判范围（不得下浮），并计入响应报价中，结算时以上费用不作任何调整。

3.本项目以综合单价包干，措施费包干。包工、包料、包质量、包安全、包环保、包调试、包验收等。成交供应商报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。（注：签约合同价=（采购总预算价-绿色施工安全防护措施费）×成交折率+绿色施工安全防护措施费。）

4.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、

角、分、零、整（正）等。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年    月    日

- 附件 1：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.不提供本表或本表为空表的，视为不适用相关政策。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖私章）：

日期：    年    月    日

注：请在以下十六个行业中，根据供应商自身经营范围选择填写“所属行业”，如未按规定填写或未根据供应商自身经营范围填写，本声明函将被认定为无效声明。

（一）农、林、牧、渔业（二）工业（三）建筑业（四）批发业（五）零售业（六）交通运输业（七）仓储业（八）邮政业（九）住宿业（十）餐饮业（十一）信息传输业（十二）软件和信息技术服务业（十三）房地产开发经营（十四）物业管理（十五）租赁和商务服务业（十六）其他未列明行业。

- 附件 2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为           （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：不提供本表或本表为空表的，视为不适用相关政策。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖私章）：

日期：    年    月    日

- 附件 3：监狱企业声明函

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定， 本单位为         （符合/不符合）条件的监狱企业，且本单位参加         单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：不提供本表或本表为空表的，视为不适用相关政策。

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖私章）：

日期：    年    月    日

- 附件4：放弃谈判响应说明书

佛山市安立信招标代理有限公司：

我方由于以下原因，经研究后决定放弃本项目的谈判，特此说明。我方已汇入的谈判保证金请按《谈判保证金退付书》上的地址退回我公司。

谢谢！

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 放弃谈判原因 | 标书中条款编号及内容 |  |

响应供应商名称：

（公章）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖私章）：

日期：    年    月    日

注：1.如同意参加谈判，响应供应商可不提供本表或本表为空表。

2.供应商获取谈判文件后决定不参加该项目谈判，应在获取谈判文件后5个工作日内将放弃谈判说明书送达我公司，如在规定期内未收到供应商书面函件，则视为供应商同意参加谈判，如谈判截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加谈判，采购机构将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评审时，给予扣分处理。

3.供应商放弃谈判前已汇出保证金的，请将本表与《谈判保证金退付书》一起交我公司。